# EGPR020 - Versión 1.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 0.1 | Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | 22-11-20 | Versión original |



*ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS** | **SFC** |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO:** *DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO DESCRITO EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL DOCUMENTO DE*  *REQUISITOS.* |
| *1. El proyecto está dirigido al control del inventario de la empresa “J SYSTEMS”, lo cual contiene los siguientes módulos; compra, venta e inventario, que éste a su vez contiene ficha de productos, categorías, unidades de medida bodegas y el kardex para los movimientos del producto.* |
| *2. Autentificación de Usuarios:*  *El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.* |
| *3. CRUD de usuarios:*  *El sistema permitirá revisar información para cada usuario y de ser el caso editarla o inhabilitar un usuario.* |
| *4.CRUD de clientes:*  *El sistema permitirá revisar información para cada usuario y de ser el caso editarla o inhabilitar un usuario.* |
| *5. CRUD de Vendedores:*  *Las personas encargadas del módulo de ventas tendrán acceso al registro y modificación de vendedores.* |
| *6. CRUD de Proveedores:*  *Las personas encargadas del módulo de compras tendrán acceso al registro y modificación del proveedor.* |
| *7. CRUD de Gastos:*  *Las personas encargadas del módulo de compras tendrán acceso al registro y modificación de gastos.* |
| *8. CRUD de Categoría de productos:*  *Las personas encargadas del módulo del inventario tendrán acceso al registro y modificación de categorías de productos, que son necesarios para el registro de un producto.* |
| *9. CRUD de unidad de medida:*  *Las personas encargadas del módulo del inventario tendrán acceso al registro y modificación de unidad de medida, que son necesarios para el registro de un producto.* |
| 1. *CRUD de Productos:*   *Las personas encargadas del módulo de inventario tendrán acceso al registro y modificación de productos.* |
| 1. *CRUD de Bodega:*   *Las personas encargadas del módulo de compras, ventas e inventario tendrán acceso al registro y modificación de bodega, que es necesario para el control de ingreso y salida (stock).* |
| 1. *Ingreso de compras:*   *Para el registro de compras es necesario que a los productos y gastos sean registrados con anterioridad, y el stock se afectara automáticamente.* |
| 1. *Registro de ventas:*   *Para esto es necesario tener registro de una bodega, del vendedor, del cliente al que voy a facturar y el producto a vender.* |
| 1. *Generación de kardex:*   *El kardex mostrara todos los movimientos que se realizaron en el sistema ya sea de ingresos o salidas, de cierto producto.* |
| 1. *Generación de reporte de ventas:*   *El reporte me mostrara todas las compras y ventas, existirán filtros, ya sean de fechas, números de facturas, por cliente.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGABLES DEL PROYECTO:** *CUALQUIER PRODUCTO, RESULTADO O CAPACIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO, ÚNICO Y VERIFICABLE, QUE DEBE PRODUCIRSE PARA COMPLETAR UN PROCESO, UNA FASE O UN PROYECTO.* | |
| ***FASE DEL PROYECTO*** | ***PRODUCTOS ENTREGABLES*** |
| ***1.0*** Gestión del Proyecto. | Proyecto Gestionado. |
| ***2.0*** Contratos. | Contratos de internet, hosting, computadores firmados. |
| ***3.0*** Proveedores | Contratos de auditorios, refrigerios firmados. |
| ***4.0*** Cliente | Documentación impreso y firmado. |
| ***5.0*** contrato e informes. | Los informes se entrega físico del proyecto y firmado y aprobado por la empresa y el cliente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:** *CONJUNTO DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.* | |
| ***CONCEPTOS*** | ***CRITERIOS DE ACEPTACIÓN*** |
| *1. TÉCNICOS* | El dictado de los cursos debe cubrir el 100% de los sílabos. |
| *2. DE CALIDAD* | Se debe lograr un 70% de nivel de satisfacción del cliente. |
| *3. ADMINISTRATIVOS* | Todos los entregables deben ser aprobados por la Oficina Técnica de  *Constructores Asociados S.A.* |
| *4. COMERCIALES* | Se deberá cumplir lo estipulado en el contrato. |
| *5. SOCIALES* |  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONES DEL PROYECTO:** *IDENTIFICA LO QUE SE EXCLUYE DEL PROYECTO. INDICAR EXPLÍCITAMENTE LO QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO.* |
| ***1.*** El material del curso Gestión de Proyectos usando MS Project, ya está elaborado, por lo que su contenido no será ampliado ni modificado, solo necesitará ser entregado al cliente en versión digital e impresa. |