# EGPR020 - Versión 2.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 2.0 | Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | 22-11-20 | Versión original |



*ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS** | **SFC** |

|  |
| --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO:** *DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO DESCRITO EN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Y EN EL DOCUMENTO DE*  *REQUISITOS.* |
| *1. El proyecto está dirigido al control del inventario de la empresa “J SYSTEMS”, lo cual contiene los siguientes módulos; compra, venta e inventario, que éste a su vez contiene ficha de productos, categorías, unidades de medida bodegas y el kardex para los movimientos del producto.* |
| *2. Autentificación de Usuarios:*  *El sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo del módulo en el cual se encuentre y su nivel de accesibilidad.* |
| *3. CRUD de usuarios:*  *El sistema permitirá revisar información para cada usuario y de ser el caso editarla o inhabilitar un usuario.* |
| *4.CRUD de clientes:*  *El sistema permitirá revisar información para cada usuario y de ser el caso editarla o inhabilitar un usuario.* |
| *5. CRUD de Vendedores:*  *Las personas encargadas del módulo de ventas tendrán acceso al registro y modificación de vendedores.* |
| *6. CRUD de Proveedores:*  *Las personas encargadas del módulo de compras tendrán acceso al registro y modificación del proveedor.* |
| *7. CRUD de Gastos:*  *Las personas encargadas del módulo de compras tendrán acceso al registro y modificación de gastos.* |
| *8. CRUD de Categoría de productos:*  *Las personas encargadas del módulo del inventario tendrán acceso al registro y modificación de categorías de productos, que son necesarios para el registro de un producto.* |
| *9. CRUD de unidad de medida:*  *Las personas encargadas del módulo del inventario tendrán acceso al registro y modificación de unidad de medida, que son necesarios para el registro de un producto.* |
| 1. *CRUD de Productos:*   *Las personas encargadas del módulo de inventario tendrán acceso al registro y modificación de productos.* |
| 1. *CRUD de Bodega:*   *Las personas encargadas del módulo de compras, ventas e inventario tendrán acceso al registro y modificación de bodega, que es necesario para el control de ingreso y salida (stock).* |
| 1. *Ingreso de compras:*   *Para el registro de compras es necesario que a los productos y gastos sean registrados con anterioridad, y el stock se afectara automáticamente.* |
| 1. *Registro de ventas:*   *Para esto es necesario tener registro de una bodega, del vendedor, del cliente al que voy a facturar y el producto a vender.* |
| 1. *Generación de kardex:*   *El kardex mostrara todos los movimientos que se realizaron en el sistema ya sea de ingresos o salidas, de cierto producto.* |
| 1. *Generación de reporte de ventas:*   *El reporte me mostrara todas las compras y ventas, existirán filtros, ya sean de fechas, números de facturas, por cliente.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTREGABLES DEL PROYECTO:** *CUALQUIER PRODUCTO, RESULTADO O CAPACIDAD DE PRESTAR UN SERVICIO, ÚNICO Y VERIFICABLE, QUE DEBE PRODUCIRSE PARA COMPLETAR UN PROCESO, UNA FASE O UN PROYECTO.* | |
| ***FASE DEL PROYECTO*** | ***PRODUCTOS ENTREGABLES*** |
| ***1.0*** Gestión del Proyecto. | Proyecto Gestionado. |
| ***2.0*** Contratos. | Contratos de internet, hosting, computadores firmados. |
| ***3.0*** Proveedores | Contratos de auditorios, refrigerios firmados. |
| ***4.0*** Cliente | Documentación impreso y firmado. |
| ***5.0*** contrato e informes. | Los informes se entrega físico del proyecto y firmado y aprobado por la empresa y el cliente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO:** *CONJUNTO DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.* | |
| ***CONCEPTOS*** | ***CRITERIOS DE ACEPTACIÓN*** |
| *1. Proyecto* | Se desarrollara las pruebas necesarias del proyecto con el cliente. |
| *2. DE CALIDAD* | Se realizara una producción de calidad con alguna empresa que detalle un informe de calidad. |
| *3. Proveedores* | Se informara los documentos firmados de contratos para una eficiencia exitosa para la empresa*.* |
| *4. Cliente* | Se describe todos los procesos del proyecto en funcionamiento. |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONES DEL PROYECTO:** *IDENTIFICA LO QUE SE EXCLUYE DEL PROYECTO. INDICAR EXPLÍCITAMENTE LO QUE SE ENCUENTRA FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO.* |
| ***1.*** El contrato de los proveedores para la empresa ya elaborado, por lo que su contenido no será ampliado ni modificado, solo necesitará ser entregado al cliente. |