# EGPR210 - Versión 1.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | John Aguinzaca -Alex Chasi | 22-11-20 | Versión Original |



*LÍNEA BASE DE CALIDAD*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LÍNEA BASE DE CALIDAD*** | | | | |
| ***FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE*** | ***OBJETIVO DE***  ***CALIDAD*** | ***MÉTRICA A USAR*** | ***FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN*** | ***FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE*** |
| **Performance del Proyecto** | CPI>= 0.95 | CPI= Índice de Desempeño del Costo Acumulado | * Frecuencia, semanal * Medición, lunes en la mañana | * Frecuencia semanal * Reporte, lunes en la tarde |
| **Performance del Proyecto** | SPI >= 0.95 | SPI= Índice de Desempeño del Cronograma Acumulado | * Frecuencia, semanal * Medición, lunes en la mañana | * Frecuencia semanal * Reporte, lunes en la tarde |
| **Satisfacción de los Participantes a los Cursos** | Nivel de Satisfacción  >= 4.0 | Nivel de  Satisfacción= Promedio entre 1 a 5 de 14 factores sobre Material, Instructor, y Exposición | * Frecuencia, una encuesta por cada sesión * Medición, al día siguiente de la encuesta | * Frecuencia, una vez por cada sesión * Reporte, al día siguiente de la medición |