

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | CH | AV | AV | 05-05-14 | Versión Original |



*REGISTRO DE INCIDENTES*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS** | **SFC** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE**  **INCIDENTE** | **INVOLUCRADOS Y FECHA DE INCIDENTE** | **DESCRIPCIÓN** | **PRIORIDAD** | **RESPONSABLES** | **FECHA DE**  **SOLUCIÓN** | **ESTADO** | **SOLUCIÓN FINAL** |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | El cliente solicita una reunión para analizar si se puede incluir requerimientos extras en el proyecto. | Alta | PM | 22-11-2020 | En Ejecución | Se necesita aprobación del incremento de costos que tienen los nuevos requerimientos. |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | Los horarios de las reuniones de avances se cancelan y hay que programar nuevo cronograma | Media | CH | 22-11-2020 | En Ejecución | Se cambió el horario de las reuniones. |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | Se menciona por parte del cliente que los usuarios que van a usar el software son más que de lo que se acordó en un incio. | Alta | AV CH | 22-11-2020 | Aprobado | Aumentar un poco más el recurso asignado al inicio del proyecto. |

# Contacto: [informes@dharma-consulting.com](mailto:informes@dharma-consulting.com) Página Web: [www.dharmacon.net](http://www.dharmacon.net/)

El logotipo PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el Project Management Institute (PMI) para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI

El logotipo PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc