|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| ***Versión*** | ***Hecha por*** | ***Revisada por*** | ***Aprobada por*** | ***Fecha*** | ***Motivo*** |
| 1.0 | JOHN AGUINZACA | JOHN AGUINZACA –  ALEX CHASI | JOHN AGUINZACA –  ALEX CHASI | 22-11-2020 | Versión Original |



*REGISTRO DE INCIDENTES*

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **SIGLAS DEL PROYECTO** |
| **SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS** | **SFC** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE**  **INCIDENTE** | **INVOLUCRADOS Y FECHA DE INCIDENTE** | **DESCRIPCIÓN** | **PRIORIDAD** | **RESPONSABLES** | **FECHA DE**  **SOLUCIÓN** | **ESTADO** | **SOLUCIÓN FINAL** |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | El cliente solicita una reunión para analizar si se puede incluir requerimientos extras en el proyecto. | Alta | JOHN AGUINZACA  -  FRANK MEDINA | 22-11-2020 | En Ejecución | Se necesita aprobación del incremento de costos que tienen los nuevos requerimientos. |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | Los horarios de las reuniones de avances se cancelan y hay que programar nuevo cronograma | Media | JOHN AGUINZACA  -  FRANK MEDINA | 22-11-2020 | En Ejecución | Se cambió el horario de las reuniones. |
| Importante | CLIENTE  DIRECTOR DE PROYECTO | Se menciona por parte del cliente que los usuarios que van a usar el software son más que de lo que se acordó en un incio. | Alta | JOHN AGUINZACA  -  FRANK MEDINA | 22-11-2020 | Aprobado | Aumentar un poco más el recurso asignado al inicio del proyecto. |